|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Tätigkeitsbeschreibung** | **Vorgänger** | **Nachfolger** | **Dauer in Tage** |
| 1 | Erstellen von Einträgen | Blogeinträge selbst erstellen und veröffentlichen |  | 2 | 10 |
| 2 | Reisepläne erstellen | Erstellung von eigenen Reiseplänen | 1 | 3 | 12 |
| 3 | Sehenswürdigkeiten pflegen | Erstellung von Sehenswürdigkeiten | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Sehenswürdigkeiten filtern | Sehenswürdigkeiten filtern auf Basis von Kategorien | 3 | 5 | 5 |
| 5 | Hilfestellungen erstellen | Hilfestellungen für das jeweilige Reiseziel erstellen | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Ranking für Nutzer | Ranking für Nutzer erstellen | 5 | 7 | 5 |
| 7 | Unterscheidung von VLOGs. Reisen etc. | Unterscheidung von VLOGs. Reisen etc. | 6 |  | 4 |

**Vorgangsliste:**

**Planung der Bearbeitung:**

Dateien teilen: GitHub

Erstellung des Backend-Codes: Visual Studio Code, IntelliJ

Erstellung des Frontend-Codes: Editor, Visual Studio Code, Google Chrome

Erstellung von Planungsmethoden: Microsoft Excel und Microsoft Word

**Risikomatrix:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Risikobeschreibung** | **EW** | **SA** |
| 1 | Kommunikationsfehler | 3 | 3 |
| 2 | Erkrankung der Mitarbeiter | 2 | 4 |
| 3 | Mangel an Wissen | 1 | 5 |
| 4 | Nichteinhaltung von Deadlines | 3 | 4 |
| 5 | Darstellungsprobleme auf der Internetseite | 3 | 4 |

EW = Eintrittswahrscheinlichkeit, SA = Schadensausmaß, Bewertung von 1-5

**Problem und Behandlung des Problems:**

Unsicherheit bei der Schätzung für die Bearbeitung der Projektschritte -> Besprechung der anderen Projektleiter inkl. Vergleich